ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| Zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Papež Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj |
| IČ: | 013 12 774 |
| DIČ: | CZ 013 12 774 |

| Název veřejné zakázky: | KoPÚ Klatovy - 2014/LO |
| --- | --- |
| Sp. značka / evid. číslo VZ | 2VZ15551/2014-504203/494189 |
| Druh zadávacího řízení: | dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), otevřené nadlimitní řízení |

Úvodní ustanovení:

Zadávací dokumentace a její přílohy dle ust. § 44 ZVZ vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.spucr.cz) formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

Tato zakázka byla předběžně oznámena dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněním předběžného oznámení dne 8. 8. 2014.

Zadávací dokumentace včetně příloh je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Obsah zadávací dokumentace:

1. článek	Identifikační údaje zadavatele

2. článek	Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

3. článek	Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

4. článek	Kvalifikace uchazečů

5. článek	Základní kvalifikační předpoklady

6. článek	Profesní kvalifikační předpoklady

7. článek	Prokazování technických kvalifikačních předpokladů

8. článek	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

9. článek		Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

10. článek	Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

11. článek	Prohlídka místa plnění

12. článek	Podmínky pro podání nabídek

13. článek	Obsah a forma nabídky

14. článek	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

15. článek	Ostatní podmínky Zadávací dokumentace

16. článek	Obchodní podmínky

- ZADAVATEL:

- Identifikační údaje zadavatele

| Zadavatel ve smyslu zákona: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |
| --- | --- | --- |
| Právní forma: | Organizační složka státu, kód 325 |  |
| Název zadavatele: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj |  |
| Sídlo zadavatele: | náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň |  |
| IČ/DIČ: | 01312774 / CZ 01312774 |  |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, e-mail: j.papez@spucr.cz, tel: +420 727 956 829 |  |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Ivana Rubášová, vedoucí oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Plzeňský kraj, e-mail: i.rubasova@spucr.cz, tel: +420 724 594 809, |  |
| Kontaktní osoba veřejné zakázky | Ing. Miroslava Loudová, referent oddělení PÚ, e-mail: m.loudova@spucr.cz, tel: +420 725 903 161 |  |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.spucr.cz |  |

- dále jen „Zadavatel“

- PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT veřejné ZAKÁZKY

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Liščí, Hvězda, Suchý Kámen, Fleky, Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic, Žlíbek, Kavrlík a Červená u Kašperských Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Díla budou sloužit jako podklady pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce 
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledkem KoPÚ bude zpracování nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapa se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Dále bude výsledkem KoPÚ zpracování návrhu Plánu společných zařízení („dále PSZ“). Součástí PSZ budou všechna opatření – opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES). Návrh plánu PSZ bude předložen ke schválení Regionální dokumentační skupině (RDS), zřízené v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje a to ještě před schválením Zastupitelstvem Obce daného katastrálního území.

Veřejná zakázka je rozdělena na 8 samostatných částí v souladu s ust. § 98 ZVZ. Plnění jednotlivých částí na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na ostatních. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do libovolného množství částí veřejné zakázky, tj. může se přihlásit do 1 až 8 částí veřejné zakázky, dle svého uvážení. Do každé části veřejné zakázky může však podat pouze jednu nabídku při splnění požadovaných kritérií. Pro každou část této veřejné zakázky budou s vítězných Uchazečem konkrétní části veřejné zakázky uzavřeny samostatné smlouvy.

Každá nabídka musí být podána v samostatné obálce. Nabídky uchazečů budou posuzovány a hodnoceny pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně.

Rozdělení KoPÚ do částí:

- ČÁST 1				 k.ú. Liščí u Chudenína

- ČÁST 2 k.ú. Hvězda u Chudenína

- ČÁST 3 k.ú. Suchý Kámen

- ČÁST 4 k.ú. Fleky

- ČÁST 5 k.ú. Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic

- ČÁST 6 k.ú. Žlíbek

- ČÁST 7 k.ú. Kavrlík

- ČÁST 8 k.ú. Červená u Kašperských Hor

Zájmová území jsou díky své poloze nedaleko Nýrska typická vysokým podílem lesních komplexů (až ½ katastru) a též vysokým podílem trvalého travního porostu. Orná půda je zde zastoupená výrazně méně (cca 15%). Zájmová území nejsou erozně ohrožená. Území se dále vyznačují blízkou státní hranicí  ČR/SRN menším počtem účastníků řízení a osob zde hospodařících. V zájmových územích není dosud dokončena digitalizace katastrálních map. S dokončením je počítáno na rok 2017/2018.

V části č. 1 Liščí bude část obvodu mezi k.ú. Chudenín převzata a nebude předmětem šetření.

V část č. 2 Hvězda u Chudenína část katastrálního území kopíruje státní hranice ČR/SRN, tento obvod bude převzat a nebude předmětem nového šetření.

V části č. 3 Suchý Kámen bude část obvodu převzata, jedná se o obvod se sousedním k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína, Skelná huť a Hamry na Šumavě, kde je obvod převzat z dokončené KoPÚ.

V části č. 4 Fleky bude šetřen obvod navazující na k.ú. Sruby na Šumavě. Zbylá část obvodu bude převzata a nebude šetřena. Část bude převzata z již dokončené KoPÚ (Chudenín, Uhliště, Svatá Kateřina u Chudenína) a část z probíhající KoPÚ (Liščí u Chudenína, Hvězda u Chudenína).

V části č. 5 se jedná o více katastrálních území – Matějovice u Dešenic, Děpoltice a Oldřichovice u Děpoltic. Obvod KoPÚ bude šetřen v celém rozsahu v k.ú. Matějovice u Dešenic a k.ú. Oldřichovice. K.ú. Děpoltice bude část obvodu přebírat z právě probíhajících KoPÚ, které s územím sousedí. V k.ú. Oldřichovice u Děpoltic bude současně docházet k rozšíření katastrálního území.

V části č. 6 Žlíbek se nachází platná Územně plánovací dokumentace – Plán sídelního útvaru Města Kašperské Hory, která je pro Uchazeče závazná. Celý obvod KoPÚ bude předmětem nového šetření.

V části č. 7 Kavrlík se nachází platná Územně plánovací dokumentace – Plán sídelního útvaru Města Kašperské Hory, která je pro Uchazeče závazná. Celý obvod KoPÚ bude  předmětem nového šetření dotčeného obvodu.

V poslední části č. 8 Červená u Kašperských Hor je hranice k.ú. rozšířena do k.ú. Kašperské Hory a v západní části do k.ú. Lídlovy Dvory. Celý obvod KoPÚ bude předmětem nového šetření.

Bližší specifikace k jednotlivým katastrálním územím včetně vymezení předpokládaného obvodu KoPÚ je uvedena v Příl./ZD č. 3.

ČÁST 1 (	Liščí)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Liščí | 601 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 2 (Hvězda)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Hvězda | 234 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 3 (Suchý Kámen)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Suchý Kámen | 472 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 4 (Fleky)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Fleky | 677 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 5 (Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Matějovice u Dešenic | 281 |
| Děpoltice | 333 |
| Oldřichovice u Děpoltic | 289 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 6 (Žlíbek)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Žlíbek | 126 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 7 (Kavrlík)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Kavrlík | 60 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

ČÁST 8 (Červená u Kašperských Hor)

| Katastrální území | Předpokládaná výměra KoPÚ (ha) |
| --- | --- |
| Červená u Kašperských Hor | 194 |

Předpokládaná výměra řešeného území je uvedena v „jednotlivých“ přílohách Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.3)

Celkový rozsah veřejné zakázky v úhrnu částí 1 - 8 je 3 267 ha.

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že uchazeči jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování Zadávací dokumentace a zejména všech jejích příloh a jakýchkoli dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Uchazeči jsou plně odpovědni i za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky.

Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž struktura bude shodná se Smlouvou o dílo (Příl./ZD č. 2). Jednotlivé dílčí části budou předány a vyhotoveny s náležitostmi dle článku 4 Smlouvy o dílo (Příl./ZD č. 2), tj. budou předány v klasické formě písemné a grafické na papíře a dále v digitální podobě ve výměnném formátu VFP.

Pro poskytnutí dalších, případně nových služeb využívá zadavatel možnosti uplatnění opčního práva dle § 99 ZVZ.

Zadavatel si v souladu s § 99 ZVZ vyhrazuje opční právo v maximální výši 30 % celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 4 900 500 Kč bez DPH. Předmět opčního práva bude odpovídat předmětu plnění této veřejné zakázky, který je vymezen ve 2. článku této zadávací dokumentace. Opční právo bude uplatňováno pouze na části:

Přípravné práce, tj. 1 960 000 Kč bez DPH

Návrhové práce, tj. 2 940 500 Kč bez DPH

Zadavatel si vyhrazuje, že opční právo může být uplatněno opakovaně, maximálně však do výše jeho předpokládané hodnoty. Zadavatel může na základě opčního práva zahájit jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 ZVZ nejpozději do tří let od uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky.

  - Klasifikace veřejné zakázky

CPV - 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky: 11 434 500,- Kč bez DPH (bez opčního práva)

(slovy: šestnáctmilionůtřistatřicetpěttisíckorunčeských), z toho:

| Specifikace části zakázky | Název katastrálního území | Předpokládaná cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| ČÁST 1 | Liščí | 2 103 500,- Kč |
|  | celkem za část 1 | 2 103 500,- Kč |
| ČÁST 2 | Hvězda | 819 000,- Kč |
|  | celkem za část 2 | 819 000,- Kč |
| ČÁST 3 | Suchý Kámen | 1 652 000,- Kč |
|  | celkem za část 3 | 1 652 000,- Kč |
| ČÁST 4 | Fleky | 2 369 500,- Kč |
|  | celkem za část 4 | 2 369 500,- Kč |
| ČÁST 5 | Matějovice u Dešenic | 983 500,- Kč |
|  | Děpoltice | 1 165 500,- Kč |
|  | Oldřichovice u Děpoltic | 1 011 500,- Kč |
|  | celkem za část 5 | 3 160 500,- Kč |
| ČÁST 6 | Žlíbek | 441 000,- Kč |
|  | celkem za část 6 | 441 000,- Kč |
| ČÁST 7 | Kavrlík | 210 000,- Kč |
|  | celkem za část 7 | 210 000,- Kč |
| ČÁST 8 | Červená u Kašperských Hor | 679 000,- Kč |
|  | celkem za část 8 | 679 000,- Kč |

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně opčního práva činí celkem 16 335 000 Kč bez DPH, (slovy šestnáctmilionůtřistatřicetpěttisíckorunčeských). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 434 500,- Kč bez DPH (bez opčního práva), opční právo činí dle bodu 2.1. Zadávací dokumentace 4 900 500,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 11 434 500,- Kč bez DPH jako maximální a nepřekročitelnou částku, kterou je uchazeč oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena a dodavatele bude z důvodů nesplnění zadávacích podmínek vyloučen z další účasti.

## Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny

Uchazeči stanoví celkovou výši nabídkových cen za celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky (jednotlivé části veřejné zakázky) a podrobnou kalkulaci nabídkové ceny zpracují dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo jako její příloha. Návrh Smlouvy o dílo je umístěn jako příloha Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.2).

  - Vyžádání dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh).

Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti uchazeče. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny způsobem, jakým zadavatel poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup (https://zakazky.spucr.cz).

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 6 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti v souladu s ust. § 49 odst. 4 ZVZ.

## Adresa pro vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace doručí Uchazeč ve stanovené lhůtě prostřednictvím Profilu zadavatele dostupným přes webové rozhraní https://zakazky.spucr.cz pod záložkou „Dodatečné informace“ konkrétního výběrového řízení, kde se Uchazeč vyplněním formulář dle jeho požadavků Zadavatele dotáže. Tento způsob komunikace Zadavatel upřednostňuje. Dotazy lze provést i písemným dotazem na adresu Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň.

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání, je vyloučen.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Termíny plnění předmětu veřejné zakázky

## Termíny plnění předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny závazně a nelze je měnit.

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

    - Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 							do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

    - Požadovaný termín dokončení realizace služeb: do 4 let od podpisu Smlouvy o dílo

## Termín dokončení realizace služeb

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Při nedodržení se postupuje dle čl. VIII Smlouvy o dílo.

Termíny stanovené pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v následující tab. - Harmonogram plnění. Pevné termíny jsou stanoveny pro dílčí části Přípravné a Návrhové práce. Pro fakturační celky č. 2 bod 2.1. Vypracování PSZ a s ním související body 2.1.1. – 2.1.4. je do lhůty započten i termín předložení dokumentace ke schválení Regionální dokumentační skupině.

V 3. části Mapové dílo je termín stanoven do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí.

U 4. části vytyčení pozemků dle zapsané DKM je termín určen nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

| Harmonogram plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část |  | Termín ukončení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | část 1: Liščí | část 2: Hvězda u Chudenína | část 3: Suchý Kámen |  | část 4: Fleky | část 5: |  |  | část 6: Žlíbek | část 7: Kavrlík | část 8: Červená u Kašperských Hor |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Matějovice u Dešenic | Děpoltice | Oldřichovice u Děpoltic |  |  |  |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Revize stávajícího bodového pole | 31.10.2015 |  | 31.10.2015 |  | 31.10.2015 | 31.10.2016 | 31.10.2015 | 31.10.2016 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 31.8.2015 | 31.10.2015 |
| 1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Rozbor současného stavu | 31.1.2016 |  | 31.1.2016 |  | 31.1.2016 | 31.1.2017 | 31.1.2016 | 31.1.2017 | 31.1.2016 | 31.1.2016 | 30.10.2015 | 31.1.2016 |
| 1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30.4.2016 |  | 30.4.2016 |  | 30.4.2016 | 30.4.2017 | 30.4.2016 | 30.4.2017 | 30.4.2016 | 30.4.2016 | 31.12.2015 | 30.4.2016 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 ZVZ, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 ZVZ | 30.4.2016 |  | 30.4.2016 |  | 30.4.2016 | 30.4.2017 | 30.4.2016 | 30.4.2017 | 30.4.2016 | - | - | - |
| 1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.9.2016 |  | 30.9.2016 |  | 30.9.2016 | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 30.9.2016 | 28.2.2016 | 30.9.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) |  | 30.9.2016 |  | 30.9.2016 |  | 30.9.2016 | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 30.9.2016 | 28.2.2016 | 30.9.2016 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení |  | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 31.7.2017 |  | 31.7.2018 | 31.7.2017 | 31.7.2018 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 30.9.2016 | 31.7.2017 |
| 2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 ZVZ |  | 31.3.2018 | 31.3.2018 | 31.3.2018 |  | 28.2.2019 | 31.3.2018 | 28.2.2019 | 31.3.2018 | 31.3.2018 | 31.3.2017 | 31.3.2018 |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) |  |  | 31.5.2018 | 31.5.2018 | 31.5.2018 |  | 30.4.2019 | 31.5.2018 | 30.4.2019 | 31.5.2018 | 31.5.2018 | 31.5.2017 | 31.5.2018 |

  - Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou:

| Část 1 | k.ú. Liščí |
| --- | --- |
| Část 2 | k.ú. Hvězda |
| Část 3 | k.ú Suchý Kámen, |
| Část 4 | k.ú Fleky |
| Část 5 | k.ú Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic, |
| Část 6 | k.ú Žlíbek, |
| Část 7 | k.ú Kavrlík |
| Část 8 | k.ú Červená u Kašperských Hor |

Působení uchazeče bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v místě působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace služeb.

Místem pro předání kompletní dokumentace veřejné zakázky je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy

- KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

  - Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (dle § 50 odst. 1 ZVZ).

Rozsah požadavků Zadavatele na kvalifikaci Uchazečů je shodný pro všechny části veřejné zakázky, kromě technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ, který je specifikován v bodě 7 této Zadávací dokumentace.

4.2.  Splněním kvalifikace se rozumí:

    - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ

    - splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ

    - předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

    - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ

4.3.  Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

    - Uchazeč předkládá dle § 57 odst. 1 ZVZ kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ je povinen je předložit.

    - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

    - Kvalifikaci nesplňuje Uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, budou ze Zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 ZVZ).

  - Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

    - Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení (viz. uvedených níže) uchazeče, musí takové čestné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále s uvedením rozsahu zmocnění.

    - Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane Uchazeč splňovat kvalifikaci, je Uchazeč povinen v souladu s § 58 odst. 1 ZVZ nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Zadavateli.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na Uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

    - Lhůta pro prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 17.2.2015, do 8:30 hod.

  - Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ zahraniční Uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

4.6.  Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není Uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ
(Příl./ZD č. 5) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem,

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

4.7.  Společná nabídka několika dodavatelů

    - Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z Uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec  4.6. použije obdobně.

    - V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této listině musí být stanoven jediný právní subjekt (oprávněná osoba), který je oprávněn za všechny „členy sdružení“ jednat se Zadavatelem a dále z ní musí vyplývat, jakým způsobem a v jakém rozsahu je tento subjekt oprávněn jednat ve věci veřejné zakázky a činit další úkony s tímto související.

4.8.  Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

4.8.1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li Uchazeč Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1 ZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je Uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části této Zadávací dokumentace.

4.8.2. Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle § 127 odst. 4 ZVZ k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

4.8.3. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel, v souladu s § 143 ZVZ, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční Uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční Uchazeč prokázal splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ,

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) ZVZ, nebo

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 ZVZ.

4.8.4. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

4.8.5. Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

4.8.6.  Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li Uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace Uchazečem.

- Základní kvalifikační předpoklady

# Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje Uchazeč,

a) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Uchazeče splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) 	který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) 	vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) 	který není v likvidaci;

f)  	který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče;

g) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče;

h) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče;

i)	který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ),

j)	který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k)	kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

# Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč v souladu s § 53 odst. 3 ZVZ předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ, a to v následujícím rozsahu:

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak všechny její statutární orgány (např. u s.r.o.) nebo každý člen statutárního orgánu (např. u a.s.), a je-li statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče;

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče;

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče;

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů,

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) k) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je k této Zadávací dokumentaci přiložen jako Příl./ZD č. 5.

6. Profesní kvalifikační předpoklady

## 6.1.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- dle § 54 písm. a) ZVZ - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) ZVZ - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tj.:

  - živnostenské oprávnění pro obor Projektování pozemkových úprav a Projektová činnost ve výstavbě

  - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností

- dle § 54 písm. d) ZVZ - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Uchazeč, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží:

- pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

- pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.,

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“,

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“),

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k projektování USES  (Územních systémů ekologické stability).

Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení úředně ověřených kopií uvedených dokladů, které budou založeny do spisu k této veřejné zakázce.

7. Prokazování technických kvalifikačních předpokladů

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel dle níže předepsaných podmínek a minimálních úrovní kvalifikačních předpokladů.

V části každé jednotlivé nabídky týkající se prokazování technických kvalifikačních předpokladů bude výslovně uvedeno, do kterých částí se Uchazeč hlásí.

  - dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ

- Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Uchazeč předloží seznam významných služeb poskytnutých Uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Ze seznamu služeb musí vyplývat jejich předmět a stručný popis, cena bez DPH, doba (zahájení a ukončení) a místo realizace. Pro účely tohoto ustanovení je období „posledních 3 let“ počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Pokud byl uchazeč členem sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se uchazeč na realizaci služeb podílel vlastními kapacitami.

- Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ:

Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž bude patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

- Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Uchazeč se prokáže splněním významné služby za poslední 3 roky zapsané do Katastru nemovitostí, v počtu dle části veřejné zakázky, do které podává nabídku:

| Část zakázky (číslo) | Katastrální území | obdobné zakázky KoPÚ zapsané do KN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimálně (ks) | min. o celkové ploše v součtu (ha) |
| 1 | Liščí | 1 | 300 |
| 2 | Hvězda | 1 | 300 |
| 3 | Suchý Kámen | 1 | 300 |
| 4 | Fleky | 1 | 300 |
| 5 | Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic | 2 | 300 |
| 6 | Žlíbek | 1 | 300 |
| 7 | Kavrlík | 1 | bez rozsahu |
| 8 | Červená u Kašperských Hor | 1 | 300 |

Z přiložených osvědčení musí beze všech pochybností vyplývat splnění požadavků zadavatele.

  - dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ

- Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ:

Uchazeč předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k Uchazeči.

- Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ:

Uchazeč předloží dokumenty dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu – seznam techniků s min. 5 letou praxí v oboru podílejících se na konkrétní části veřejné zakázky. Způsob prokazování – čestné prohlášení (originál) nebo z vlastnoručně podepsaného profesního životopisu (originál), z nichž bude patrné splnění požadavků Zadavatele.

- Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ:

Uchazeč se prokáže splněním seznamu techniků či technických útvarů v počtu dle části veřejné zakázky, do které podává nabídku:

| Část zakázky (číslo) | Katastrální území | seznam techniků či technických útvarů |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimální počet oprávněných projektantů PÚ dle zák. č.139/2002 Sb. | minimální počet oprávněných geodetů dle §13 ods.1 písm. a) a b) zák. č.200/1994 Sb. |
| 1 | Liščí | 1 | 1 |
| 2 | Hvězda | 1 | 1 |
| 3 | Suchý Kámen | 1 | 1 |
| 4 | Fleky | 1 | 1 |
| 5 | Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic | 2 | 2 |
| 6 | Žlíbek | 1 | 1 |
| 7 | Kavrlík | 1 | 1 |
| 8 | Červená u Kašperských Hor | 1 | 1 |

  - dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ

  - Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ:

Uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování služeb.

  - Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ:

Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení o vzdělání a profesních životopisů (kopie dokumentu) prokazujících odbornou kvalifikaci dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

  - Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ:

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud splňuje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, v počtu dle části veřejné zakázky, do které Uchazeč podává nabídku:

| Část zakázky (číslo) | k.ú. | minimální počet oprávněných projektantů PÚ dle zák. č.139/2002 Sb. | minimální počet oprávněných geodetů dle §13 ods.1 písm. a) a b) zák.č.200/1994 Sb. |  | minimální počet geodetů (SŠ či VŠ vzdělání) |  | osoba s osvědčením - autoriz. projektant ÚSES (vydáno Českou komorou architektů) | osoba s osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby | osoba s osvědčením o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství | osoba - soudní znalec s kvalifikací k oceňování zeměděls. a lesních pozemků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liščí | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hvězda | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suchý Kámen | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Fleky | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic | 2 | 1 | a |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Žlíbek | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kavrlík | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Červená u Kašperských Hor | 1 | 1 | a |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

7.4. dle § 56 odst. 2 písm. h) ZVZ

  - Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ:

Uchazeč předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít Uchazeč při plnění veřejné zakázky k dispozici.

  - Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ:

Uchazeč předloží přehled ve formě čestného prohlášení (originál) dle předchozího odstavce podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož bude patrné splnění níže vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu je uveden v příloze Zadávací dokumentace (Příl./ZD č. 8).

  - Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud disponuje zařízením dle § 56 odst. 2 písm. h) v počtu dle části veřejné zakázky, do které Uchazeč podává nabídku:

| Část zakázky (číslo) | Katastrální území | stanice GPS nebo totální stanice minimálně (ks) | plotter A0 či A1 minimálně (ks) | počet PC s licencí s výstupem ve formátu VFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liščí | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hvězda | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suchý Kámen | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Fleky | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Žlíbek | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kavrlík | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Červená u Kašperských Hor | 1 | 1 | 1 |

Pokud není Uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

- POŽADAVKY na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

## 8.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

## 8.2. Stanovení nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci a  uvedena  v české měně v členění na:

- celkovou nabídkovou cenu bez DPH,

- sazbu (v %) a výši DPH a,

- celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Vyčíslení celkové ceny musí být uvedeno jednou částkou v korunách českých, nikoli s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek apod.

## 8.3.  Doložení výpočtu nabídkové ceny

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to s použitím tabulky se specifikací jednotlivých činností, která je přílohou Smlouvy o dílo (Příl./SoD č.1). Návrh Smlouvy o dílo je umístěn jako příloha Zadávací dokumentace (Příl./ZD č.2), a to pro každé k. ú. samostatně. Současně uchazeč doplní nabídkovou cenu i do závazného návrhu Smlouvy, která je Příl./ZD č.2 této zadávací dokumentace, a to pro každé k. ú. samostatně.

## 8.4.  Ocenění výkazů předložených zadavatelem

Za soulad Uchazečem oceněných výkazů výměr a zadavatelem předložených neoceněných výkazů výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství tak, v definované kvalitě).

## 8.5.  Platební podmínky a fakturační podmínky

### Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

### Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky zaokrouhlené na celé koruny (vztahující se na cenu s DPH i bez DPH), vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč); v téže měně budou uváděny veškeré cenové údaje.

### Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.

## 8.6.  Podmínky změny nabídkové ceny

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

9.1.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadávací lhůta se prodlužuje Dodavatelům, s nimiž může Zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 ZVZ). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

9.2.  Délka zadávací lhůty

V souladu s § 43 odst. 2 zákona Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 180 dní.

9.3.  Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby Uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 ZVZ.

- Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

  - Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ, nejnižší nabídková cena.

10.2.  Způsob hodnocení

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek nižší nabídková cena v dílčím fakturačním celku 2. Návrhové práce.

- Prohlídka místa plnění

Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá. Místo plnění je volně přístupné a je možné si ho individuálně prohlédnout bez účasti zadavatele. Zadavatel tuto prohlídku doporučuje.

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu Zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz ve smyslu pokynů dle bodu 2.5.

- Podmínky pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

12.1.	Podmínky pro podání nabídek

- Každý Uchazeč může podat nabídku do libovolného množství částí veřejné zakázky, tj. může přihlásit do 1 až 8 částí veřejné zakázky, dle svého uvážení. Do každé části veřejné zakázky může však podat pouze jednu nabídku při splnění požadovaných kritérií, a to v listinné podobě, v českém či slovenském jazyce.

- Pokud Uchazeč podá nabídku do více částí veřejné zakázky a tyto části mají stejné požadavky na kvalifikaci, nebude je dokládat u každé části zvlášť. Doloží je k jedné části veřejné zakázky, kde ale musí vyznačit, ve kterých částech se těmito doklady prokazuje.

Pokud se Uchazeč hlásí do více částí veřejné zakázky a tyto části mají rozdílné požadavky na kvalifikaci, musí je ke každé části veřejné zakázky doložit zvlášť.

- Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 ZVZ). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.

- V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

12.2.	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí:

Datum: 17. 2. 2015		       				 	Hodina: 8:30 hod.

Místem pro podání nabídek do veřejné zakázky je podatelna Zadavatele – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň, 5. Patro, kancelář č. 16.

Nabídku je možno podat osobně, a to po celou dobu výběrového řízení v pracovní dny od 8:00 hod do 11:00 hod a od 12:00 hod do 14:00 hod, nebo poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavatele doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 8:30 hod.

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem. V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoli datum předání nabídky poštovní službě.

Doručené nabídky zaznamenává Zadavatel do seznamu nabídek dle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. Na žádost Uchazeče Zadavatel potvrdí doklad o přijetí nabídky.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v počtu 1 ks originálu v písemné podobě a 1 ks na vhodném médiu v elektronické podobě (CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce.

V případě rozdílných údajů v elektronické a listinné podobě, platí vždy údaje obsažené v listinné podobě.

Nabídky se podávají na každou část veřejné zakázky samostatně v uzavřené obálce, která musí být označena názvem veřejné zakázky a částí, tj.:

  - „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 1 (Liščí) “ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 2 (Hvězda)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 3 (Suchý Kámen)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 4 (Fleky)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 5 (Matějovice u Dešenic, Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 6 (Žlíbek)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 7 (Kavrlík)“ nebo

- „KoPÚ Klatovy – 2014/LO ČÁST 8 Červená u Kašperských Hor)“.

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky dodavatelů. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 	ZVZ, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.3.	Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel požaduje, aby součástí  nabídky bylo čestné prohlášení Uchazeče s uvedením kontaktní osoby pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro budoucí 	komunikaci v rámci zadávacího řízení.

Vzor tohoto prohlášení je Příl./ZD č. 6.. Dokument musí být datován a podepsán Uchazečem či osobou oprávněnou jednat za Uchazeče. Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou přednostně zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.

12.4.	Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 17. 2. 2015 od 9:00 do 12:30 hod,

z toho část 1 v 9:00 hod, část 2 v 9:30 hod, část 3 v 10:00 hod, část 4 v 10:30 hod, část 5 v 11:00 hod, část 6 v 11:30 hod, část 7 v 12:00 hod a část 8 v 12:30 hod. na adrese zadavatele, tj.: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň, ve 4. patře, v místnosti s označením „zasedací místnost“. V případě změny termínu otevírání obálek s nabídkami budou všichni známí uchazeči vyrozuměni postupem v souladu s § 71 odst. 5 ZVZ.

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. O této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8 ZVZ):

- zástupci zadavatele,

- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 ZVZ,

- další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel,

- za každého Uchazeče, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce Uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost a předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. Účast uchazeče nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem v listině uchazečů přítomných otevírání obálek.

- Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná Zadavatelem otevírá obálky dle pořadí jednotlivých částí veřejné zakázky. V rámci jednotlivých částí jsou nabídky otevírány dle jejich pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v  souladu s ust. § 71 odst. 9 ZVZ, zda:

- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,

- je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

- identifikační údaje dodavatele,

- informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,

- nabídkovou cenu a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli (§ 71 odst. 11 ZVZ).

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 ZVZ). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje Uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpisy nebo jeho opis.

- Obsah a forma nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to i v případě zahraničního uchazeče. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. Nabídka Uchazeče bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (Příl./ZD č. 2.).

Dále musí nabídka uchazeče ve smyslu ustanovení §68 odst. 3 ZVZ obsahovat:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

- má-li Uchazeč formu akciové společnosti, musí nabídka dodavatele obsahovat rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

- prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Dokument pro doložení skutečností ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ je Příl./ZD č.6 této Zadávací dokumentace, musí být datován a podepsán Uchazečem či osobou oprávněnou jednat jménem Uchazeče. Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň úředně ověřená kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- titulní list nabídky

- obsah nabídky, včetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou,

- vyplněný formulář „	KRYCÍ LIST NABÍDKY“ Příl./ZD č. 1 obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupce zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc, ve formě originálu, pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),

- prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce Příl./ZD č. 6 a prohlášení o počtu listů v nabídce,

- návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

Součástí Zadávací dokumentace je Příl./ZD č. 2 - Závazný návrh Smlouvy o dílo. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky Uchazeče. Zadavatel zakazuje provádět jakékoliv úpravy, změny a doplnění. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišný od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, opravňující tuto osobu k jednání,

- doceněné (vyplněné) tabulky dle Příl./SoD č.1 Výkaz činností, který je součástí Návrhu Smlouvy o dílo. Návrh Smlouvy o dílo je umístěn v Příl./ZD č. 2. Doplněny budou o nabídkové ceny, časový harmonogram je stanoven Zadavatelem.

- doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

- ostatní doklady a dokumenty uvedené v této Zadávací dokumentace nebo vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např. smlouva se subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace) a čestné prohlášení dle Příl./ZD č. 5.

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými předělovými listy (rozlišovači).

Všechny dokumenty včetně příloh a krycího listu s názvy dokladů budou číslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky. Budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této nabídky.

- Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

## Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

  - Rozsah jiných požadavků

14.2.1.	 Dodavatelský systém

V souladu s ust. § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, případně aby uvedl ty subdodavatele, jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 51 odst. 4 ZVZ, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je přiložen v příloze této Zadávací dokumentace - Příl./ZD č.1), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za Uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je uchazeč povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.

V souladu s ust. § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele v rozsahu etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dle Příl./SoD č.1, který je součástí Návrhu Smlouvy o dílo (Příl./ZD č.2).

14.2.2. Časový harmonogram

Zadavatel požaduje dodržení časového harmonogramu, který je uveden v čl. 3.2. této Zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil termíny realizací, které jsou pro Uchazeče závazné. Časový harmonogram je též součástí Smlouvy o Dílo (Příl./ZD č.2) jako její příloha Příl./SoD č.1, kde Uchazeč tyto termíny již nevyplňuje, jsou pevně stanoveny. Ve výkazu činností (Příl./SoD č.1) Uchazeč vyplňuje pouze cenu za MJ bez DPH v Kč a cenu celkem bez DPH v Kč. Časový harmonogram postupu realizace služeb dle jednotlivých fakturačních celků Zadavatel vyhotovil pro každou část veřejné zakázky, tedy pro každou Smlouvu samostatně (Příl./SoD č. 1). Dokument musí být datován a podepsán Uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

- Ostatní podmínky zadávací dokumentace

## 15.1.	 Požadavky na varianty nabídek podle § 70 ZVZ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## 15.2.	 Změna podmínek Zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí na Profilu Zadavatele u zmíněné veřejné zakázky.

Nabídka Uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Uchazeč sleduje i veškeré změny v Zadávací dokumentaci, zveřejněné na profilu Zadavatele.

15.3.   Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 ZVZ.

15.4.   Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními zákona. Veškeré náklady nebo výdaje vzniklé v souvislosti s realizací veřejné zakázky uchazeči jsou již zahrnuty v nabídkové ceně.

Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení.

15.5.   Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí Uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že Uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

- Obchodní podmínky

Zadavatel nepředkládá obchodní podmínky v Zadávací dokumentaci samostatně, ale jako součást závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je součástí Zadávací dokumentace formou Příl./ZD č. 2. Uchazeči doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované Zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Uchazeč není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru Smlouvy považuje Zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Návrh Smlouvy předloží Uchazeč jako součást své nabídky, musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jejím jménem nebo za uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příl./ZD č.:

- Krycí list nabídky,

- Návrh smlouvy o dílo včetně příl/SoD č.1,

- Popis zájmového území (rozdělené dle jednotlivých částí 1 až 8 veřejné zakázky)

- Mapová situace se zákresem předpokládaného obvodu (rozdělené dle jednotlivých částí 1 až 8 veřejné zakázky)

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ

- Čestné prohlášení k nabídce uchazeče vč. prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a prohlášení o počtu listů v nabídce uchazeče, uvedení kontaktní osoby

- Seznamy a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ

- Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. h) ZVZ

- V Plzni dne ……………………….

……………………………………….
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů